Ball увеличит мощность баночного завода в Ростовской области («Металлоснабжение и сбыт», 14.04.2009)



 INCLUDEPICTURE "http://metallinfo.ru/tmp/1/1/7/11709626a10254aa0477633eb46e7a16.jpg" \* MERGEFORMATINET 
[image: image1.jpg]




Представители Ball Corporation, которая реализует на Дону проект строительства завода по выпуску алюминиевых банок для напитков, побывали с рабочим визитом в Ростове–на–Дону, сообщило Агентство инвестиционного развития Ростовской области. Ведущие инженеры проекта приняли участие в совещании у министра территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области Владимира Киргинцева, провели ряд встреч в Агентстве инвестиционного развития Ростовской области. 

Ball – компания №2 в мире по производству алюминиевой банки. Соглашение о реализации инвестиционного проекта донской губернатор Владимир Чуб и генеральный директор проекта Ball в Ростовской области Энтони Барнетт подписали на XII Петербургском Международном инвестиционном форуме в июне 2008 г. 

На сегодняшний день компания уже заключила договоры с ресурсоснабжающими организациями и произвела оплату подключений к коммуникациям. Ведется топосъемка и проектирование, причем из расчета, что на заводе будет работать не одна, как предполагалось изначально, а две линии – компания считает расширение своего проекта в Ростовской области перспективным. 

Первую очередь производства мощностью 700 млн банок в год компания Ball намеревается ввести в эксплуатацию в начале 2011 г. После ввода второй очереди (ориентировочно – накануне Олимпиады в Сочи), мощность завода приблизится к 1,5 млрд банок в год. Кстати, по словам представителей компании, уже сейчас первая очередь завода на 100% обеспечена заказами. Поэтому не исключено, что к пуску второй очереди компания–инвестор подойдет раньше, чем планировала. 

В конце апреля будет закончен и передан на согласование эскизный проект завода Ball, осенью компания планирует пройти государственную экспертизу, а в конце 2009 г. – получить разрешение на ведение строительно–монтажных работ. 

Представители компании–инвестора побывали также в администрации Азовского района. На этой встрече был решен вопрос с юридическим оформлением адреса компании Бол Пекиджинг Юроп Ростов. Подводя итоги визита, Энтони Барнетт сказал, что провел в Ростовской области «два прекрасных дня» – быстро и успешно был урегулирован ряд важных вопросов по проекту, согласованы текущие планы. 

«У корпорации Ball ростовский проект станет первым заводом в России, – подчеркнул исполнительный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. – Из всех регионов они выбрали нас, и это приятное исключение из правил – ведь крупные инвесторы обычно начинают свою работу в России с Москвы, Московской области, Санкт–Петербурга. Пуск завода Ball создаст новую индустрию, которой до этих пор не было на юге России». 

[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7]
